CONTRATO DE OBRA En Montevideo a los 3 días del mes de  julio de 2017 entre DOKIDAN S.A. Rut 217614060017 representada por el Sr. Willian Bonachea con domicilio en Salt Lake esq. Galileo – Chalet Ibérica – Parada 14 – Punta del Este por una parte y VIERMOND S.A. Rut 210208010017 representada por el Ing. Luis Mondino Ortiz con domicilio en la calle Ñanguiru Nº 4633 por la otra, se conviene el siguiente contrato. PRIMERO:OBJETO: El presente contrato tiene por objeto la construcción de 77 pilotes para cimentar la obra TORRE GAUDÍ a construirse en un terreno ubicado en Av. Roosevelt esquina Antonio José Mendez, Punta del Este, Maldonado,  permiso de construcción N° 89157533 inscripta con el N° 6811662 en el Banco de Previsión Social. La empresa constructora o en su defecto el Director de la Obra realizará el replanteo indicando perfectamente el sitio y nivel de la cabeza de cada pilote. VIERMOND S.A. se responsabiliza por el comportamiento de los pilotes para las cargas suministradas en planos enviados por el Arq. Guillermo Craviotto el 14 de junio de 2017. Y se compromete a realizar los trabajos de acuerdo a las normas de buena construcción y según las normas municipales correspondientes. No asume en cambio responsabilidad civil, ni reparación de daños causados a los inmuebles o instalaciones vecinas que serán de cargo exclusivo del propietario, salvo que sean provocados por imprudencia, impericia, o negligencia- SEGUNDO:PRECIO: De acuerdo al presupuesto N° 10600 de  fecha 15 de junio de 2017, que firmado por ambas partes integra este contrato el precio del pilotaje asciende a $ 2.622.500,00 (Pesos uruguayos dos millones seiscientos veintidós mil quinientos )  más el  Impuesto al Valor Agregado. Este costo incluye materiales y mano de obra necesaria para el pilotaje, a excepción de aproximadamente 480 m3 de hormigón y aproximadamente 8500 kg de hierro conformado, que deberán ser suministrados por la contratista en boca de pozo.  Los trabajos se abonan a la firma del presente contrato con la entrega de 8 cheques por un total de 2.622.500,00 (Pesos uruguayos dos millones seiscientos veintidós mil quinientos). El primero de ellos por un importe de 328.250,00 (pesos uruguayos trescientos veintiocho mil doscientos cincuenta) y los 7 restantes por un importe de 327.750,00  (pesos uruguayos trescientos veintisiete mil setecientos cincuenta) cada uno,  emitidos por Dokidan, S.A. del Banco Bandes Serie 04 números 677953, 677954, 677955, 677956, 677957, 677958, 677959, 677960, con fecha de cobro para el 14 de agosto de 2017 el primero, 24 de agosto de 2017 el segundo, 14 de septiembre de 2017 el tercero, 24 de septiembre de 2017 el cuarto, 12 de octubre de 2017 el quinto, 23 de octubre de 2017 el sexto, 10 de noviembre de 2017 el séptimo y 20 de noviembre de 2017 el último de ellos. TERCERO: VARIACIONES: Por realizarse el pago según lo previsto en cláusula anterior, no se aplicará ajuste paramétrico. CUARTO: LEYES SOCIALES: Los aportes por leyes Sociales estarán a cargo del propietario de la obra. El monto imponible estimado para estos trabajos es de $ 262.000,00  (Pesos uruguayos doscientos sesenta y dos mil) con fecha de vigencia del jornal 11/16 Todo aporte a realizar sobre un monto imponible mayor al estipulado más los ajustes correspondientes, estará a cargo de VIERMOND S.A. QUINTO:MORA: Cualquiera de ambas partes que deje de cumplir este contrato o cualesquiera de las obligaciones que por él se contraen incurrirá, en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de clase alguna, por el solo vencimiento de los términos o la realización u omisión de actos o hechos contrarios a lo pactado.- SEXTO:DOMICILIOS: Quedan fijados como domicilios especiales para todos los fines de este contrato los establecidos precedentemente. Para constancia se firman dos ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte.

